Planning eindproject van leerjaar 3

Door:  
Maik & Mark

Inhoudsopgave

1. Intro
2. Weekplanning
3. Taakverdeling
4. Links

Intro

Voor dit project gaan wij een website maken voor bewoners om klachten in te dienen. Hiervoor moet er een formulier komen om klachten in te sturen, een admin-systeem om ALLE klachten te zien, bewerken en deleten. Ook moet er een manier komen voor gebruikers om de status te kunnen zien van hun klachten.

Weekplanning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |
| -Taakverdeling  -ERD  -Navigation flowchart  -Klassediagram | -UseCase diagrammen -Definitions of Fun  -Wireframes  -Begin database | -Startpagina  -Database finished -Database connectie  -Basis klachten class in PHP  -Basis admin Account class in PHP | -Functions binnen de PHP classes -Formulier voor klachten  - foto’s toe te voegen aan klachten(?)  -Login voor admins  -Tabel met alle klachten  -Kijken hoe we een map kunnen maken |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 |
| -Map functionaliteit implementeren  -Styling van pagina’s  -Search voor klachten (in admin tabel) | -Aanpassen van klachten  -Verwijderen van klachten  -Zorgen dat klachten die langer dan een maand op “Resolved” staan automatisch verwijderen  -Manier om accounts te verwijderen(?) | -Finishing touches op de CRUDs (Klachten & Admin accounts)  -Styling verbeteren | -Testen |

Taakverdeling

Helaas op het moment van schrijven was een van onze teammates er niet, dus wij hebben de taakverdeling nog niet kunnen vaststellen.

|  |  |
| --- | --- |
| Maik | Mark |
| -Wireframes  -Loginsysteem voor Admins  -Admin dashboard  -Klachten tabel  -Search functionaliteit  -Filter functionaliteit -Klachtenformulier  -Delete, read & update van klacht | -ERD  -Navigation Flowchart  -Wireframes  -Startpagina  -Styling van meerdere pagina’s  -Map display  -Styling |

Links  
Trello: https://trello.com/b/Fr1ksQnz/klachtboord  
GitHub: TBA